ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________

№ 56а                                                                                                29.09.2017 года

О внесении изменений в Муниципальную  программу «Благоустройство территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2017 год», утверждённую постановлением администрации Зимняцкого сельского поселения от 05.05.2017г. № 28

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Муниципальную программу «Благоустройство территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Зимняцкого сельского поселения от 05.05.2017г № 28 (далее по тексту – Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.2.Приложение № 4 к Муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3.Приложение № 5 Муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению №3.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

3.Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Зимняцкого

сельского поселения                                                                  А.Н. Гордеев

Приложение №1

к Постановлению администрации Зимняцкого сельского  поселения

от 29.09.2017г. № 56а

Приложение № 2

## к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

## основных мероприятий муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год.

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Устройство твёрдого покрытия | Администрация Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района | 01.05.2017 | 01.08.2017 | повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического вида населенных пунктов Зимняцкого сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |  |
| 2. Приобретение и установка малых архитектурных форм(скамеек, урн и т.д.) |  | 01.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |
| 3. Озеленение территории (приобретение и посадка многолетних декоративных насаждений; устройство и посев газона, устройство поливной системы) |  | 01.09.2017 | 01.10.2017 |  |  |  |

Приложение №2

к Постановлению администрации Зимняцкого сельского  поселения

от 29.09.2017г. № 56а

Приложение № 4

## к муниципальной программе

## План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 2017г.

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1. Устройство твёрдого покрытия |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |  |  | 01.08.2017г. |  |
| Контрольное событие № 2. Приобретение и установка малых архитектурных форм(скамеек, урн и т.д.) |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |  |  | 01.09.2017г. |  |
| Контрольное событие №3. Озеленение территории (приобретение и посадка многолетних декоративных насаждений; устройство и посев газона, устройство поливной системы) |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |  |  |  | 01.10.2017г. |

Приложение №3

к Постановлению администрации Зимняцкого сельского  поселения

от 29.09.2017г. № 56а

Приложение 5

## к муниципальной программе

Перечень территорий общего пользования Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района  включенных в Программу на 2017 год

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная часть х. Зимняцкого Серафимовичского района Волгоградской области перед зданием Зимняцкого КДЦ | 2157 кв.м | Устройство твёрдого покрытия. Приобретение и установка малых архитектурных форм(скамеек, урн и т.д.) Озеленение территории (приобретение и посадка многолетних декоративных насаждений; устройство и посев газона, устройство поливной системы) |