ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________

№96                                                                                        19 декабря 2019г.

Об утверждении муниципальной программы «Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018               N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.», согласно Приложения.

2. Данное постановление разместить на официальном интернет-сайте администрации Зимняцкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зимняцкого сельского поселения ____________ А.В. Фирсов

Утверждена постановлением администрации Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального  района от 19.12.2019г. №96

Муниципальная программа

«Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.»

х. Зимняцкий 2019г.

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...3

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ..4

3. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………5

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..5

5. Срок реализации Программы …………………………………….…………..5

6. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...5

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...6

8. Обоснование потребности в контейнерах ……………………………...…..16

9. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий …………………………………………………..……………….. 16

10. Риски реализации Программы ………………………………….………… 16

12. Приложение …………………………………………………………………17

- Паспорт муниципальной программы

«Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.» |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации | 2020 – 2024г. |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Зимняцкого сельского поселения, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. Задача Программы - строительство новых контейнерных площадок для сбора мусора в соответствии с нормативными требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание) |
| Разработчик Программы | Администрация Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит сформировать систему санкционированных мест сбора мусора на территории Зимняцкого сельского поселения, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество построенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 34. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1394 тыс. руб., из них по годам: -2020 год – 328 тыс. руб. - 2021 год - 328 тыс. руб. -2022 год - 246 тыс. руб. -2023 год - 246 тыс. руб. -2024 год - 246 тыс. руб. |

- Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, при этом необходимым количеством контейнеров  должен обеспечить региональный оператор осуществляющий деятельность на территории Волгоградской области,  за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

В настоящее время на территории поселения действует бестарный способ сбора ТКО.

В ноябре 2019г. в х. Зимняцком были построены две контейнерные площадки, соответствующие требованиям:

- Количество контейнерных площадок, расположенных на территории Зимняцкого сельского поселения не обеспечивает потребности в таких объектах, особенно после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, платить за образующиеся у них отходы.

- Региональным оператором не предоставлены заявленное количество контейнеров.

- Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической обстановке в Зимняцком сельском поселении.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории Зимняцкого сельского поселение комплекс работ по строительству недостающего количества контейнерных площадок, региональному оператору предоставить необходимое количество контейнеров.

- Основные цели и задачи реализуемой Программы

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей в Зимняцком сельском поселении системы сбора ТКО в соответствие с действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- построить контейнерные площадки в количестве отвечающие нормативным требованиям.

Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории Зимняцкого сельского поселения, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы:

Реализация Программы на территории Зимняцкого сельского поселения позволит:

- создать     новых контейнерных площадок.

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории Зимняцкого сельского поселения;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей поселения.

5. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2020 – 2024      годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы на территории Зимняцкого сельского поселения планируется:

- провести оценку необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТКО;

- сформировать реестр контейнерных площадок для сбора ТКО;

- осуществить строительство контейнерных площадок согласно реестра;

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит 1394 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет администрации Зимняцкого сельского поселения

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут являться:

- Приобретение необходимых строительных материалов;

- Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по строительству контейнерных площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета администрации Зимняцкого сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета администрации Зимняцкого сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета администрации Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Источник финансирования | Общий объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бюджет администрации Зимняцкого сельского поселения | 1394 | 328 | 328 | 246 | 246 | 246 |

Таблица 2. Перечень контейнерных площадок строительство которых запланировано в 2020 году  на территории Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус/Строение | Широта | Долгота | Номер контейнерной площадки | Площадь, кв.м. | Тип подстилающей поверхности | Вид площадки | Материал ограждения |
| 1 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Кирова | 2 | _ | 49,7192° | 42,8823° | 1 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 2 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Кирова | 14 | _ | 49,7183° | 42,8772° | 2 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 3 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Кирова | 32а | _ | 49,7064° | 42,8592° | 3 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 4 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Кирова | 54 | _ | 49,7148° | 42,8694° | 4 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 5 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Кирова | 89 | _ | 49,7101° | 42,8641° | 5 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 6 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Ленина | 12 | _ | 49,7217° | 42,8699° | 6 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 7 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Карла Маркса | 2 | _ | 49,7172° | 42,8657 | 7 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 8 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Почтовая | 24 | _ | 49,7142° | 42,8656° | 8 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |

Таблица 3. Перечень контейнерных площадок строительство которых запланировано в 2021 году  на территории Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус/Строение | Широта | Долгота | Номер контейнерной площадки | Площадь, кв.м. | Тип подстилающей поверхности | Вид площадки | Материал ограждения |

| 1 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Карла Маркса | 23 | _ | 49.7123 | 42.8646 | 9 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Карла Маркса | 64 | _ | 49,7085° | 42,8609° | 10 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 3 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Грейдерная | 41 | _ | 49,715° | 42,8739° | 11 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 4 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Грейдерная | 61а | _ | 49,7113° | 42,8687° | 13 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 5 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Грейдерная | 76 | _ | 49,7086° | 42,8637° | 14 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 6 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Фрунзе | 26а | _ | 49,7123° | 42,8738° | 16 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 7 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Фрунзе | 40 | _ | 49,7111° | 42,8717° | 17 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 8 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Фрунзе | 11 | _ | 49,708° | 42,8683° | 18 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |

Таблица 4. Перечень контейнерных площадок строительство которых запланировано в 2022 году  на территории Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус/Строение | Широта | Долгота | Номер контейнерной площадки | Площадь, кв.м. | Тип подстилающей поверхности | Вид площадки | Материал ограждения |

| 1 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | СХТ | 3 | _ | 49,708° | 42,8708° | 19 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Фрунзе | 25 | _ | 49,7066° | 42,8646° | 20 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 3 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Фрунзе | 92 | _ | 49.7045 | 42.8583 | 21 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 4 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х Зимняцкий | Новая | 15 | _ | 49,7067° | 42,862° | 22 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 5 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Грушин | Центральная | 16 | _ | 49,7018° | 42,8439° | 1 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 6 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Грушин | Центральная | 43 | _ | 49,6899° | 42,817° | 2 | 12,00 | Бетон | Закрытая | Металл |

Таблица 5. Перечень контейнерных площадок строительство которых запланировано в 2023 году  на территории Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус/Строение | Широта | Долгота | Номер контейнерной площадки | Площадь, кв.м. | Тип подстилающей поверхности | Вид площадки | Материал ограждения |
| 1 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Подольховский | Садовая | 10 | _ | 49.688 | 42.7969 | 1 | 4,5 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 2 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Подольховский | Садовая | 50 | _ | 49,687° | 42,7897° | 2 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 3 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Подольховский | Садовая | 72 | _ | 49,6822° | 42,7812° | 3 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 4 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Пичугин | ул. Луговая | 2 | _ | 49,6811° | 42,7738° | 1 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 5 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Пичугин | ул. Речная | 8 | _ | 49,6856° | 42,7599° | 2 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 6 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Пичугин | Придорожная | 8 | _ | 49,6755° | 42,767° | 3 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |

Таблица 6. Перечень контейнерных площадок строительство которых запланировано в 2024 году  на территории Зимняцкого сельского поселения.

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус/ Строение | Широта | Долгота | Номер контейнерной площадки | Площадь, кв.м. | Тип подстилающей поверхности | Вид площадки | Материал ограждения |
| 1 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Новоалександровский | Солнечная | 8 | _ | 49,6335° | 42,7062° | 1 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 2 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Новоалександровский | Песчаная | 31 | _ | 49,6328 | 42,7046° | 2 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 3 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Новоалександровский | Песчаная | 6 | _ | 49,6302° | 42,7101° | 3 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 4 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Берёзки | В.И. Политова | 14 | _ | 49,6069° | 42,7429° | 1 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 5 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Берёзки | В.И .Политова | 33 | _ | 49,6073° | 42,749° | 2 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |
| 6 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район | х. Берёзки | В.И .Политова | 60 | _ | 49,6097° | 42,7519° | 3 | 4,50 | Бетон | Закрытая | Металл |

8. Обоснование потребности в контейнерах.

Согласно законодательству, контейнеры для накопления ТКО предоставляет организация осуществляющая сбор и вывоз ТКО.

Согласно необходимому количеству контейнерных площадок, рассчитанных в зависимости от потребности населения (всего по поселению 36 шт.), необходимо 120 контейнеров ( 24 площадки по 4 контейнера, 12 площадок по 2 контейнера).

9. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по строительству новых контейнерных площадок является администрация Зимняцкого сельского поселения района.

Администрация Зимняцкого сельского поселения  осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по строительству контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Зимняцкого сельского поселения осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Зимняцкого сельского поселения ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

10. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории Зимняцкого сельского поселения.

Приложение

к муниципальной программе «Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.»

Основные мероприятия

муниципальной целевой программы

«Строительство контейнерных площадок на территории Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2024г.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство семи контейнерных площадок в х. Зимняцком | 2020 | 328 |  |  | 328 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |
| 2 | Строительство семи контейнерных площадок в х. Зимняцком | 2021 | 328 |  |  | 328 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |
| 3 | Строительство четырёх контейнерных площадок в х. Зимняцком и двух в х. Грушин | 2022 | 246 |  |  | 246 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |
| 4 | Строительство трёх контейнерных площадок в х. Подольховском и трёх в х. Пичугин | 2023 | 246 |  |  | 246 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |
| 5 | Строительство трёх контейнерных площадок в х. Новоалександровскоми трёх в х. Берёзки | 2024 | 246 |  |  | 246 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |
|  | Итого по программе |  | 1394 |  |  | 1394 |  | Администрация Зимняцкого сельского поселения |